## Slide 1: Calzone
Nicolas Carraggi, Youri Coppens, Christophe Gaethofs, Pieter Meiresone, Sam Van den Vonder, Fernando Suarez, Tim Witters

## Slide 2: Inhoudstafel
Introductie
Functionaliteit
Demo
Architectuur & Design
TestPlan
Werklast
Reflectie
Notes: Youri

## Slide 3: Introductie
Interne structuur
Communicatie
    Via GitHub issues & requirements dashboard
    Niet meer echt vergaderd, veel codingsessies met briefings
Accenten
    Scheduler
    Database refactoring
    Front-end: Admin Dashboard
Notes:   Youri
  Interne structuur:
  Front-end: 3 man
  Back-end: 2 man
  Scheduler: 2 man

## Slide 4: Functionaliteit
Geplande vs. effectief behaalde functionaliteiten
  Uitvoering van Full scheduling (FR4.1)
  Rooster bevat data, tijdstippen en lokalen voor bepaalde vakken (FR4.3)
  Conflictdetectie (FR4.5)
  Lesrooster van richting (FR5.1)
  Lesrooster van specifiek vak bekijken (FR5.2)
  Lesrooster van een lokaal bekijken (FR5.3)
  Gepersonaliseerd lessenrooster bekijken (FR5.4)
   Slecht ingeschat
Notes: Fernand
Moeilijkheden en obstakels bespreken we bij reflectie

## Slide 5: Functionaliteit
 | Vorige Iteratie | Deze Iteratie
Logging |  | 
Automatisch Inloggen (FR 1.10) |  | 
Volgende les op profielpagina (FR1.13) |  | 
Detail vak aanpassen (FR2.05) |  | 
Detail vak nieuw vak toevoegen (FR2.06) |  | 
Vakken verwijderen uit traject (FR2.09) |  | 
Database Services |  | 
Lokaal detail formulier aanpassen (FR3.03) |  | 
Uitvoeren van een full scheduling (FR4.01) |  | 
Aanpassing berekend rooster (FR4.05) |  | 
Admin Dashboard |  | 
Javadoc ingevoerd |  | 
Notes: Fernand

## Slide 6: Demo
https://wilma.vub.ac.be/~se2_1314/website/
Notes: Youri
Start javadoc
Admin dashboard

## Slide 7: Design: Databank
Databank refactoring
  Hibernate
  Model bevat mapping naar db
Controllers
Services Models
Repositories
Databank
Notes:   Fernand
  Hibernate
  Services (Business logic)
  Repositories (CRUD opareties)
  Model bevat mapping naar db
  Databank schema is nauwelijks of niet verandert. De interne werking van de database is wel compleet verandert:
- Hibernate gebruiken om modellen rechtstreeks op database te mappen. Relaties tussen modellen worden ook direct gemapt. -> lang geduurd omdat code overal genestald zat + hiberante framework leren gebruiken.
- via Hibernate, Lazy objecten ingevoerd zodat opvragen van data minder tijd in neemt en minder computationeel intensief is. (bijv. als opvragen van de vakken die een student volgt geeft alleen de naam van vak weer en niet alle andere informatie over een vak)
Services geïmplementeerd die aangeven hoe data opgeslagen moet worden in de repositories die CRUD data bevatten. -> services worden gebruikt om data aan te spreken.
Vb van model, geeft many to many relatie aan

## Slide 8: Design: Databank
Reden: Security, Structuur, Laziness
  Performantie++
Notes: Fernand

## Slide 9: Design: Scheduler
Notes: Youri
Voor het schedulen maken wij gebruik van de library OptaPlanner in samenwerking met Drools
Uitleg volgt op komende slides

## Slide 10: OptaPlanner
Planning solver
Modelleer probleemomgeving (zie later)
Definieer constraints
Configureer solver
Benchmarking
Notes: Youri
Model probleemomgeving volgt later in de slide
Werking solver:
Construction heuristics en local search algoritmes instellen
How it solves:
Initial setup (naïeve schedule)
Verplaatsingen maken
Score obv constraints schenden
Verbeteren tot lokaal optimum

## Slide 11: Drools Rule Engine
Constraints
Declaratief
Notes: Youri
Regels in de vorm van implicaties (als – dan regels)
De bedoeling is dat deze regel een score teruggeeft aan de solver

## Slide 12: Design: Scheduler
Notes: Youri
Annotaties op deze klassen laat OptaPlanner het model verstaan/gebruiken
Solution
Entities
Facts

## Slide 13: Tests: structuur
src
main
com
test
com
vub
vub
<package>
class1Test
class2Test
<package>
class1
class2
java
Notes: Youri
Tests staan apart van source code

## Slide 14: Testplan
Unit testen met JUnit
  Scheduler: herhaald testen
  Services voor database
  Validators
Resultaten testen:
  Resultaten Services & Validators positief
  Scheduler: grotendeels positief vanwege random selectief
   overweging andere aanpak testing
Notes: Youri
Scheduler: unit tests van de verscheidene constraints via specifieke environment settings
Services: bevatten de business logic en vormen de link tussen modellen en de repositories
    getest wordt of de data wel degelijk opgeslagen wordt en of de relaties tussen modellen wel juist gevormd worden.
    business logic: testen of requirements werken
    bijv: user password reset key NIETmet activation key
    Validators: zorgen ervoor dat input van gebruiker correct is
getest wordt of alleen juiste data input doorgelaten word van de user kant.
test userinterface
Testen voor services en validators nog beperkt

## Slide 15: Werklast: 3e iteratie
Geschat voor 3e iteratie (zie SPMP):
  Ttotaal, derde iteratie = 490 u
  Tpersoon ≈ 70 u
Gepresteerd tijdens 3e iteratie:
  Tpersoon ≈ 69 u
Notes: fernand

## Slide 16: Werklast: 3e iteratie
Chart: 
| Christophe | Fernando | Nicolas | Youri | Tim | Sam | Pieter
Aantal uren | 17 | 57 | 61 | 72 | 72 | 98 | 107
Notes: fernand

## Slide 17: Werklast: 3e iteratie
Conclusie
Notes: fernand

## Slide 18: Werklast: 4e iteratie
Geschat voor 4e iteratie:
Tpersoon ≈ 50 u
  4de iteratie korter
  Veel teamleden moeten aan bachelorproef werken
  Veel vlotter werken vanwege Services
Notes: fernand

## Slide 19: Reflectie: Obstakels
    Database:
      Refactoring nam te veel tijd in beslag (code ingenesteld)
      Leercurve Hibernate groot
    Front-end:
      Man tekort (afwezigheden)
      Problemen lokale development environment (tijdverlies)
      Gebrek aan stabiele services
    Scheduler:
      Leercurve OptaPlanner + Drools hoog
      Gebrek aan stabiele services (voor testing)
      Overhead om testdata zelf te creëren
Notes: Youri

## Slide 20: Vooruitblik
    Requirements met hoge prioriteit hebben voorrang
      Uitvoeren van een fulscheduling (FR4.01)
      Aanpassen berekend rooster (FR4.05)
      Roostergoedkeuring (FR4.06)
      Conflictdetectie (FR4.07)
      Gepersonaliseerd lessenrooster bekijken (FR5.04)
Notes: fernand

## Slide 21: Vooruitblik
Hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar
Wel professioneler bezig
Proberen zo veel mogelijk af te krijgen
Notes: fernand

## Slide 22
Bedankt voor uw aandacht!